义发改投〔2018〕88号

义乌市发展和改革委员会

关于义乌江美丽城防工程（何宅大桥-东方红大桥右岸段）生态堤防工程初步设计的批复

义乌市水务局：

来文“关于要求批复义乌江美丽城防工程（何宅大桥-东方红大桥右岸段）生态堤防工程初步设计的报告”及相关材料收悉。该项目已经组织相关部门审查，财政部门稽核，经研究，原则同意该项目初步设计，有关内容批复如下：

一、项目位置

项目对义乌江何宅大桥至东方红大桥右岸段进行生态堤防建设。

二、项目建设规模及主要建设内容

义乌江美丽城防工程（何宅大桥-东方红大桥右岸段）生态堤防工程是义乌江美丽城防工程的子项，治理范围为何宅大桥至东方红大桥右岸堤防段，治理河段长3529米。本工程保护对象为城市，采用50 年一遇防洪标准，工程级别为2级，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，围堰等临时建筑物级别5级。

主要建设内容包括：新建堤防长3529米、堤顶道路3529米，新建排水管涵8座、河槽护岸3307米、排水沟3505米，三维土工网草皮护坡74290平方米，设置亲水台阶8处，拆除重建水闸和机埠各1座，新建绿道、园路广场、景观绿化以及水文化设施和公共设施等。

三、项目概算投资及资金筹措

根据义乌市财政项目预算稽核中心工程概算审查意见书（义稽概审〔2018〕71号），审定概算投资5568万元，建设资金来源为市财政和国资。

四、项目建设单位

项目由义乌市水务建设集团有限公司负责实施。

五、其他

请据此结合会议纪要进行施工图限额设计，并办理相关审批手续后组织实施。

根据《浙江省人民政府办公厅转发省发改委关于做好全省投资项目管理信息系统运行工作意见的通知》（浙政办发〔2009〕172号）要求,请相关职能部门在完成该项目审批事项后及时录入相关审批信息,请项目单位在项目符合《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）要求的八项开工条件后,及时录入实施进展信息。

义乌市发展和改革委员会

2018年11月9日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：市府办，财政局，城管委，规划局，国土局，环保局，五水共治办，统计局，行政服务中心，水务集团，廿三里街道。

义乌市发展和改革委员会办公室                         2018年11月9日印发

项目代码：2018-330782-76-01-053466-003